# Note de décision – Perturbation J1

Projet : EduTutor IA
Équipe : 28
Sprint concerné : Cadrage – Perturbation J1
Date : 29/06/2026

Décision

# L'équipe décide de classer la cible enseignante (Mme Sophie Lefèvre) en MUST pour la Release 1.

# Justification

# Cette décision est motivée par la demande explicite du Product Owner, qui souhaite intégrer la nouvelle persona enseignante dans le périmètre de la Release 1. Il ne s'agit donc pas d'une fonctionnalité optionnelle mais d'une évolution du besoin métier imposée en cours de Sprint.

# Afin de limiter l'impact sur le planning et de préserver le MVP existant, l'équipe a choisi de conserver l'ensemble des fonctionnalités étudiantes et d'ajouter uniquement les fonctionnalités indispensables permettant de répondre au besoin exprimé par Mme Lefèvre :

# consulter les résultats de sa classe ;

# identifier les étudiants en difficulté ;

# disposer d'un tableau de bord de suivi ;

# envoyer des conseils personnalisés aux étudiants.

# Les fonctionnalités plus avancées ou moins prioritaires restent planifiées pour les releases suivantes afin de respecter la capacité de l'équipe et de maintenir un MVP réaliste.

# Cette décision permet de satisfaire la nouvelle cible sans remettre en cause le cœur fonctionnel d'EduTutor IA ni les engagements déjà pris sur le produit.

# 1. Product Vision Board

(À compléter)

# 2. Personas

### Objectif des modifications

Mettre à jour la fiche persona de Mme Sophie Lefèvre afin de refléter sa nouvelle priorité pour la Release 1, suite à la demande du Product Owner, sans créer de persona supplémentaire ni modifier le persona Primaire (Léa Martin).

### Modifications apportées

  - Maintien de Mme Sophie Lefèvre en tant que persona Secondaire : le persona Primaire reste Léa Martin, conformément à la Règle d’Or déjà appliquée sur le produit.

  - Mise à jour du statut de priorité de ses besoins : ils sont désormais couverts dès la Release 1 (MUST), au lieu d’être reportés en Release 2 ou 3.

  - Enrichissement de la section « Objectifs » de sa fiche persona avec les besoins validés par le Product Owner :

  - consulter les résultats de sa classe ;

  - identifier les étudiants en difficulté ;

  - disposer d’un tableau de bord de suivi ;

  - envoyer des conseils personnalisés aux étudiants.

  - Les besoins plus avancés de ce persona (filtrage fin, exports détaillés, etc.) restent classés comme secondaires et sont planifiés pour les releases suivantes.

  - Aucun changement sur les personas Léa Martin (Primaire) et M. David Chen (Tertiaire) : leur périmètre et leur priorité restent inchangés.

# 3. Customer Journey

(À compléter)

# 4. Story Map

### Objectif des modifications

Mettre à jour la Story Map afin d’intégrer les besoins de la nouvelle persona « Mme Lefèvre » sans remettre en cause le parcours utilisateur étudiant existant.

### Modifications apportées

- Ajout des fonctionnalités enseignant dans les activités concernées, principalement « Consulter les résultats ».

- Ajout des fonctionnalités permettant :

  - la consultation des résultats d’une classe ;

  - l’identification des étudiants en difficulté ;

  - la consultation d’un tableau de bord enseignant ;

  - le filtrage des résultats par étudiant ;

  - l’envoi de conseils personnalisés aux étudiants.

- Ajout des fonctionnalités liées au compte enseignant dans la rubrique « Gérer son compte ».

- Ajout des identifiants US-XX pour les nouvelles fonctionnalités afin d’assurer la cohérence avec le Product Backlog et la traçabilité entre les artefacts.

# 5. Release Planning

(À compléter)

# 6. Product Backlog

(À compléter)

# 7. Sprint Backlog

(À compléter)