Note de décision – Perturbation J1

Projet : EduTutor IA
Équipe : 28
Sprint concerné : Cadrage – Perturbation J1
Date : 29/06/2026

Décision

L'équipe décide de classer la cible enseignante (Mme Sophie Lefèvre) en MUST pour la Release 1.

Justification

Cette décision est motivée par la demande explicite du Product Owner, qui souhaite intégrer la nouvelle persona enseignante dans le périmètre de la Release 1. Il ne s'agit donc pas d'une fonctionnalité optionnelle mais d'une évolution du besoin métier imposée en cours de Sprint.

Afin de limiter l'impact sur le planning et de préserver le MVP existant, l'équipe a choisi de conserver l'ensemble des fonctionnalités étudiantes et d'ajouter uniquement les fonctionnalités indispensables permettant de répondre au besoin exprimé par Mme Lefèvre :

- consulter les résultats de sa classe ;

- identifier les étudiants en difficulté ;

- disposer d'un tableau de bord de suivi ;

- envoyer des conseils personnalisés aux étudiants.

Les fonctionnalités plus avancées ou moins prioritaires restent planifiées pour les releases suivantes afin de respecter la capacité de l'équipe et de maintenir un MVP réaliste.

Cette décision permet de satisfaire la nouvelle cible sans remettre en cause le cœur fonctionnel d'EduTutor IA ni les engagements déjà pris sur le produit.

1. Product Vision Board

Objectif des modifications

Mettre à jour le Product Vision Board afin de l’adapter à nos personas et mettre à jour leurs besoins. Compléter également le Product Vision Board avec de nouveaux éléments produits ainsi que les objectifs business.

Modifications apportées

- Modification de la Vision pour apporter plus de précision :

  - Pour l’étudiant :

    - Ajout de l’accès à un corrigé pour l’étudiant ;

    - Ajout du score par chapitre ;

    - Précision du type de quizz ;

  - Pour l’enseignant :

    - Ajout de la création de ses propres évaluations ;

    - Ajout du suivi de la progression de la classe ;

    - Ajout de l’export Word/PDF ;

- Ajout des personnas dans la Target Groups :

  - Persona primaire : Léa Martin avec les détails ;

  - Persona secondaire : MME Sophie Lefèvre avec les détails ;

  - Persona tertiaire : MR David Chen avec les détails ;

- Modification des besoins dans les Needs :

  - Adaptation des besoins pour répondre aux personas ;

  - Ajout de nouveaux besoins ;

- Ajout de caractéristique dans la realease 2 de Product ;

- Modification et adaptation des caractéristiques des Business Goals à T+6/9/12 ;

- Adaptation et reformulation des 3 différenciateurs ;

- Cartographie des concurrents ;

2. Personas

(À compléter)

3. Customer Journey

(À compléter)

4. Story Map

Objectif des modifications

Mettre à jour la Story Map afin d’intégrer les besoins de la nouvelle persona « Mme Lefèvre » sans remettre en cause le parcours utilisateur étudiant existant.

Modifications apportées

- Ajout des fonctionnalités enseignant dans les activités concernées, principalement « Consulter les résultats ».

- Ajout des fonctionnalités permettant :

  - la consultation des résultats d’une classe ;

  - l’identification des étudiants en difficulté ;

  - la consultation d’un tableau de bord enseignant ;

  - le filtrage des résultats par étudiant ;

  - l’envoi de conseils personnalisés aux étudiants.

- Ajout des fonctionnalités liées au compte enseignant dans la rubrique « Gérer son compte ».

- Ajout des identifiants US-XX pour les nouvelles fonctionnalités afin d’assurer la cohérence avec le Product Backlog et la traçabilité entre les artefacts.

5. Release Planning

(À compléter)

6. Product Backlog

(À compléter)

7. Sprint Backlog

(À compléter)