# Note de décision – Perturbation J1

Projet : EduTutor IA
Équipe : 28
Sprint concerné : Cadrage – Perturbation J1
Date : 29/06/2026

Décision

L'équipe décide de classer la cible enseignante (Mme Sophie Lefèvre) en MUST pour la Release 1.

Justification

Cette décision est motivée par la demande explicite du Product Owner, qui souhaite intégrer la nouvelle persona enseignante dans le périmètre de la Release 1. Il ne s'agit donc pas d'une fonctionnalité optionnelle mais d'une évolution du besoin métier imposée en cours de Sprint.

Afin de limiter l'impact sur le planning et de préserver le MVP existant, l'équipe a choisi de conserver l'ensemble des fonctionnalités étudiantes et d'ajouter uniquement les fonctionnalités indispensables permettant de répondre au besoin exprimé par Mme Lefèvre :

- consulter les résultats de sa classe ;

- identifier les étudiants en difficulté ;

- disposer d'un tableau de bord de suivi ;

- envoyer des conseils personnalisés aux étudiants.

Les fonctionnalités plus avancées ou moins prioritaires restent planifiées pour les releases suivantes afin de respecter la capacité de l'équipe et de maintenir un MVP réaliste.

Cette décision permet de satisfaire la nouvelle cible sans remettre en cause le cœur fonctionnel d'EduTutor IA ni les engagements déjà pris sur le produit.

# 1. Product Vision Board

(À compléter)

# 2. Personas

(À compléter)

# 3. Customer Journey

(À compléter)

# 4. Story Map

### Objectif des modifications

Mettre à jour la Story Map afin d’intégrer les besoins de la nouvelle persona « Mme Lefèvre » sans remettre en cause le parcours utilisateur étudiant existant.

### Modifications apportées

- Ajout des fonctionnalités enseignant dans les activités concernées, principalement « Consulter les résultats ».

- Ajout des fonctionnalités permettant :

  - la consultation des résultats d’une classe ;

  - l’identification des étudiants en difficulté ;

  - la consultation d’un tableau de bord enseignant ;

  - le filtrage des résultats par étudiant ;

  - l’envoi de conseils personnalisés aux étudiants.

- Ajout des fonctionnalités liées au compte enseignant dans la rubrique « Gérer son compte ».

- Ajout des identifiants US-XX pour les nouvelles fonctionnalités afin d’assurer la cohérence avec le Product Backlog et la traçabilité entre les artefacts.

# 5. Release Planning

La perturbation J1 entraîne une mise à jour du Release Planning afin d’intégrer la cible enseignante dans la Release 1.

L’équipe conserve l’objectif principal : livrer le MVP étudiant mercredi soir avec les fonctionnalités F1 à F6. Toutefois, le périmètre de la Release 1 est ajusté pour inclure une première version minimale du besoin enseignant.

Concrètement, les fonctionnalités liées à Mme Lefèvre sont ajoutées progressivement dans les sprints suivants, sans remettre en cause le cœur du MVP :

Sprint 1 : prise en compte de Mme Lefèvre dans les artefacts de cadrage et ajout des nouvelles stories enseignantes.

Sprint 3 : structuration des résultats étudiants pour qu’ils puissent être exploités côté enseignant.

Sprint 4 : préparation de la consultation des résultats par classe et du repérage des étudiants en difficulté.

Sprint 5 : intégration minimale du suivi enseignant dans la Release 1.

Les fonctionnalités plus avancées, comme l’envoi de conseils personnalisés détaillés ou les filtres avancés, sont reportées en Release 2 ou dans une release ultérieure si la capacité ne permet pas de les livrer correctement.

Cette adaptation permet de répondre à la demande du Product Owner tout en gardant un planning réaliste et centré sur une Release 1 démontrable.

# 6. Product Backlog

(À compléter)

# 7. Sprint Backlog

(À compléter)